项目章程

**·项目名称**

试衣镜APP

**·项目经理**

卜冬晓

**·项目背景**

当前大部分人习惯于网上购物，但在网上购买衣服时，难以判断衣服款式是否符合自己的身材等等，以至于网购买回来的衣服，在商家页面上看着很好看，自己一穿起来就总感觉不搭。如今已经学习了关于开发APP的知识，可以开发产品来方便大家。

**·项目目标**

开发并运营一个可以在手机上实现AR虚拟换装的APP应用，实现人们在网上买衣服，可以先在手机上“试穿”，看看效果，再购买相应的衣服。

**·项目范围**

·商家支持：商家提供当前流行的款式，以供本产品使用。

·用户使用：用户浏览、使用、获得当下款式时讯、评论。

·公共功能：广告、款式推荐、特定活动。

·管理员功能：商家审核、广告管理、推荐款式管理、活动安排、分析数据。

**·进度**

2019.3月：组建核心团队，确定产品定位和产品范围，实现第一版产品原型。

·3.5前团队进行动员大会，确定合作模式和分工。

·3.7前确定产品定位。

·3.14前完成第一版界面原型。

·3.17前确定第一版的产品范围。

·3.20前完成主要的技术分析。

·3.25前决定下阶段迭代的内容。

2019.4 - 5月：一步一步实现产品功能，优化UI界面。

2019.6月：进行产品测试。并对测试结果进行记录和统计，对产品bug进行修补和完善。

·6.6前进行第一次产品测试，记录测试结果。

·6.15前完成对第一次产品测试出现的bug的修复。

·6.18前进行第二次产品测试，继续记录测试结果。

·6.30前完成对先前测试出现的所有bug的修复。

**·交付成果**

·完全实现需求的可运行程序及源代码。

·主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告。

·主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告。

**·签字**